                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

             Про Загальнодержавну програму створення 
           військово-транспортного літака Ан-70 та його 
           закупівлі за державним оборонним замовленням 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.274 ) 
 


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 


     1. Затвердити     Загальнодержавну     програму     створення 
військово-транспортного літака  Ан-70   та   його   закупівлі   за 
державним оборонним замовленням (додається). 


     2. Кабінету  Міністрів  України  у тримісячний строк привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 


     3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 


 Президент України                                         Л.КУЧМА 


 м. Київ, 5 лютого 2004 року 
          N 1462-IV 
 


                                                 Затверджено 
                                               Законом України 
                                            від 5 лютого 2004 року 
                                                  N 1462-IV 


                    ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
          створення військово-транспортного літака Ан-70 
       та його закупівлі за державним оборонним замовленням 
 

     Загальнодержавна програма  створення  військово-транспортного 
літака АН-70 та його закупівлі за державним оборонним  замовленням 
(далі -  Програма) спрямована на створення військово-транспортного 
літака нового типу,  організацію  його  серійного  виробництва  та 
закупівлі. 


                             Розділ I 
                 МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 


     Метою Програми  є  концентрація  на  загальнодержавному рівні 
фінансових,   матеріально-технічних   та   інших   ресурсів    для 
забезпечення  створення нового типу військово-транспортного літака 
Ан-70 (далі - літак),  організації його серійного  виробництва  та 
закупівлі за державним оборонним замовленням. 


     Основними завданнями Програми є: 


     завершення дослідно-конструкторських   робіт   з  розроблення 
літака,  у тому числі проведення  його  державних  випробувань  та 
прийняття на озброєння; 


     підготовка і освоєння виробництва літака; 


     серійне виробництво і закупівля літаків. 


                            Розділ II 
                     ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 


     Виконання Програми передбачається забезпечити у період з 2004 
по 2022 рік двома етапами. 


     Перший етап (2004-2006 роки) - завершення розроблення літака, 
проведення його державних випробувань,  виконання комплексу робіт, 
пов'язаних з прийняттям  літака  на  озброєння  та  підготовкою  і 
освоєнням  його  виробництва,  а  також  здійснення закупівлі двох 
літаків за державним оборонним замовленням. 


     Другий етап (2007-2022 роки) - завершення роботи з підготовки 
і освоєння виробництва літака, у тому числі з оновлення наявних та 
створення  нових  виробничих  потужностей,  організація  серійного 
виробництва  і закупівлі необхідної кількості літаків за державним 
оборонним замовленням. 


                            Розділ III 
                      ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 


     Фінансове забезпечення   створення   та   закупівлі    літака 
здійснюється  в  межах  бюджетних призначень,  що передбачаються у 
Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною 
програмою додатково до видатків на національну оборону, а також за 
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 


     Орієнтовний обсяг  фінансування  робіт  на  першому   етапі - 
1 006,509   млн.   гривень,  зокрема  для  завершення  розроблення 
літака -  128,216  млн.,  підготовки  і  освоєння  виробництва   - 
450,933 млн.,  виробництва  і закупівлі двох літаків - 427,36 млн. 
гривень. 


     Обсяги фінансування   робіт  другого  етапу  визначаються  за 
підсумками виконання першого етапу Програми. 


                            Розділ IV 
            ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 


     Головним державним замовником Програми є Міністерство оборони 
України, на яке покладаються організація та контроль її виконання. 


     Державним замовником   -   співвиконавцем    Програми    щодо 
підготовки, освоєння і серійного виробництва літаків є центральний 
орган виконавчої влади з питань промислової політики. 


     Основні виконавці Програми: 


     державне підприємство  "Авіаційний науково-технічний комплекс 
імені О.К. Антонова" (м. Київ) - розроблення літака; 


     державне підприємство "Київський державний  авіаційний  завод 
"Авіант" - виготовлення літаків; 


     державне підприємство        "Запорізьке        машинобудівне 
конструкторське бюро "Прогрес" - розроблення двигуна; 


     відкрите акціонерне  товариство "Мотор Січ" (м.  Запоріжжя) - 
виготовлення двигунів; 


     Державний авіаційний  науково-випробувальний  центр  Збройних 
Сил України - випробування літака; 


     Науковий центр   Військово-Повітряних   Сил   і   Центральний 
науково-дослідний   інститут   озброєння   та  військової  техніки 
Збройних Сил    України    -    наукове    та   військово-технічне 
супроводження. 


     Вибір інших виконавців Програми  здійснюється  відповідно  до 
законодавства. 


     Головний державний  замовник  координує діяльність державного 
замовника - співвиконавця та виконавців Програми. 


                             Розділ V 
                       ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 


     Здійснення заходів Програми передбачає  створення  і  серійне 
виробництво  конкурентоспроможного  на  світовому  ринку  озброєнь 
нового типу військово-транспортного літака. 


     Виконання Програми дасть можливість: 


     оснастити       Збройні      Сили      України      сучасними 
військово-транспортними літаками,  що  забезпечить належний рівень 
їх мобільності; 


     прискорити  розвиток  наукоємних технологій в галузі авіа- та 
двигунобудування; 


     забезпечити довгостроковим       замовленням       вітчизняні 
підприємства   авіа-,   двигунобудівної   та   суміжних    галузей 
промисловості,   використати  вільні  і  створити  нові  виробничі 
потужності з додатковими робочими місцями; 


     збільшити обсяги     експорту     продукції      авіабудівної 
промисловості. 
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